**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных**

 **ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**

**Забайкальского муниципального округа**

пгт. Забайкальск

№ 02 от «12» марта 2025 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Присутствовали:Члены Комиссии по ЧС и ОПБЗабайкальского муниципального округа | Мочалов А.В., Спиридович В.А., Непомнящий М.С., Хлуднев А.Б., Нимаева О.Ю., Иванова Н.Г., Табитуев О.Т., Красновский А.В.  |
| Лица, представляющие интересы членов Комиссии по ЧС и ОПБ |  Ермолин О.Г.  |
| Приглашенные:в зале заседаний | Полякова Е.А., Баженов В.А., Залуцкая А.Р., Ешиев М.Б. |

**I. «О принимаемых мерах по восстановлению водоснабжения на магистральном трубопроводе пгт. Забайкальск».**

**(**Полякова Е.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика Комиссия РЕШИЛА:

1. **Рекомендовать ресурсоснабжающей организации ТП «Тепловая генерация» АО «Читаэнергосбыт»:**
2. Разработать план организационных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации на водоводе «Аргунь», связанной с отсутствием в течении длительного периода времени электроснабжения на водопроводных насосных станциях и прекращением подачи воды в баки накопители водонапорной башни;
3. Организовать мероприятия по формированию не менее двух аварийно-восстановительных бригад для осмотра, обнаружения причин возникновения и принятия мер по ликвидации аварийной ситуации на водоводе «Аргунь»;
4. Организовать работу по привлечению тяжелой техники с выдвижением в места проведения аварийно-восстановительных работ;
5. Организовать мероприятия по привлечению техники высокой проходимости для доставки горючих материалов в места проведения огневых работ.

**Срок исполнения – до 22:00 ч. 12 марта 2025 г**

1. Принять необходимые меры пожарной безопасности при проведении огневых работ по укладке пожогов на магистральном трубопроводе водоснабжения;
2. Организовать мероприятия по контролю за состоянием оборудования на территории водопроводных насосных станций, соблюдению рабочих параметров при эксплуатации и своевременному предотвращению возникновения аварийной ситуации, связанной с выходом из строя насосной группы.

**Срок исполнения – в период проведения аварийно-восстановительных работ.**

1. **Первому заместителю главы Забайкальского муниципального округа:**
2. Осуществить контроль за проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе водоснабжения пгт. Забайкальск;
3. Осуществить выезд в составе трех человек для взаимодействия с ТП «Тепловая генерация» АО «Читаэнегросбыт» по совместному осуществлению работ обнаружения и устранения причин возникновения аварийной ситуации на трубопроводе водоснабжения пгт. Забайкальск;
4. Во взаимодействии с ТП «Тепловая генерация» АО «Читаэнегросбыт» организовать бесперебойный обмен информацией за ходом действий осмотра, обнаружения причин возникновения и принятия мер по ликвидации аварийной ситуации.

**Срок исполнения – в период проведения аварийно-восстановительных работ.**

**3. Руководителю муниципального учреждения «ОМТО Администрации Забайкальского муниципального района»:**

1. Организовать мероприятия по привлечению техники высокой проходимости для осуществления контроля за проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе, а также доставки горючих материалов в места проведения огневых работ.

**Срок исполнения – до 22:00 ч. 12 марта 2025 г**

1. Организовать мероприятия по обеспечению питьевой водой населения пгт. Забайкальск с привлечением не менее двух единиц специальной техники.

**Срок исполнения – до 22:00 ч. 13 марта 2025 г.**

**Председатель Комиссии: А.В. Мочалов**

**Секретарь Комиссии: М.С. Непомнящий**