**Отчет за 1 полугодие 2024 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на** **2020-2026 годы.**

Ответственный исполнитель: Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: 2024 год**

Исполнители:

Токарев Александр Викторович

**Ответственный исполнитель программы:** Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

**Подпрограммы программы:** нет

**Цели программы:** Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий.

**Задачи программы:** Построение электронного правительства и повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг.

Внедрение автоматизированной системы документооборота.

Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления.

Создание организационных условий для эффективной реализации программы.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:** Плановое финансирование программы на 2024 год: из районного бюджета 989 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы на 1 полугодие 2024 год: из районного бюджета 186,296 тыс. руб.

**Внесение изменений в муниципальную программу:** Постановления **«**О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы от 23.01.2023 года № 81, от 10.04.2023 года № 338. От 09.10.2023 №680.

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район».**

| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе:  повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского района, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий» | Х | Х | Х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета, | тыс.рублей | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" |  |  |  | 989 | 186,296 |  | Х |
| 1 | Задача «Построение электронного правительства и повышение эффективности муниципального управления» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Перевод муниципальных услуг в электронный вид и размещение сведений об услугах в АИС «Реестр государственных и муниципальных услуг» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля одноименных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде» | % | х | I = A / B x 100, где,  А – количество одноименных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид; В – общее количество одноименных муниципальных услуг | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 100 | 90 | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Организация работы Центра обслуживания в Администрации муниципального района по регистрации в ЕСИА граждан» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля жителей Забайкальского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | % | х | I = A / B x 100, где,  А – количество граждан зарегистрированных в ЕСИА; В – общее количество граждан, которых необходимо зарегистрировать в ЕСИА согласно ранжированию | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 50 | 40 | Х | Х |
| 2 | Задача «Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг» | Х | Х | Х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400104514 | 600 | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись» | % | х | I = A / B x 100, где А – количество сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись;  В – общее количество сотрудников органов местного самоуправления, наделенных полномочиями использования электронной подписи | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 100 | 100 | Х | Х |
| 3 | Задача «Внедрение автоматизированной системы документооборота» | х | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие «Развитие систем электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Забайкальском районе» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400204514 | 600 | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | х | I = A / B x 100, где А – количество администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, подключенных к СЭД;  В – общее число администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, имеющих доступ к сети «Интернет» | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 100 | 100 | Х | Х |
| 4 | Задача «Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» | х | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение органов местного самоуправления лицензионными программными продуктами (системными, офисными, антивирусными и т.д.) | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс.  руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400304514 | 600 | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами» | ед. | х | I = A / B x 100, где А – количество рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами;  В – общее количество рабочих мест, обеспеченных программно - техническими средствами | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 80 | 70 | Х | Х |
| 5 | Задача «Создание организационных условий для эффективной реализации программы»  (Обеспечивающие мероприятия) | х | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Финансирование за счет районного бюджета** | **тыс.**  **руб.** | **х** | **х** | **2020-2026** | **Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»** | **0113** | **0400504514** | **600** | **445** | **125,393** | **Х** | **Х** |
|  | Основной показатель «Степень достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы» | % | х | I = (SAi / Bi) / n, где Ai - фактическое значение i-го показателя;  Bi - плановое значение i-го показателя;  n - количество показателей | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 100 | 65 | Х | Х |
| 5.2 | Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Финансирование за счет районного бюджета** | **тыс.**  **руб.** | **х** | **х** | **2020-2026** | **Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО»** | **0113** | **0400604514** | **600** | **544** | **60,903** | **Х** | **Х** |

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программные мероприятия | Исполнение мероприятий | Причины неисполнения |
| 5.1 Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации | 1. Системный блок – 1 шт. (для МУ Архив);  2. Монитор -1 шт., для Отдела ИиС, взамен устаревшему/неподлежащих ремонту;  3. Приобретение ОРГ техники комитет по финансам- ПК 1 шт., МФУ 1 шт., колонки, Веб-камера.  4. Свич панель – 1шт. (ЖД 7 сервер)  5. ИБП- 3 шт. (Финансовый отдел) |  |
| 5.2 Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники» | 1. Картриджи разных моделей -30 шт.;  2. Тонер для печати информационного вестника «Забайкальское обозрение»  3. Тонер для комитета по финансам -6 банок  4. Тонер- 20 кг (Финансовый отдел) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Объем финансирования.**

Общий объем финансовых средств Программы в 2024 году составил 989,0 тыс. рублей, за счет районного бюджета.

- на выполнения мероприятия «Замена устаревшего компьютерного оборудования в отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации» - 445,0 тыс. рублей;

на выполнения мероприятия «Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»» - 544,0 тыс. рублей;

**Внесение изменений.**

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13 января 2021 года № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 05 октября 2021 года № 557 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 сентября 2022 года № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18 ноября 2022 года № 617 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23 января 2023 года № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10 апреля 2023 года № 338 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 9 октября 2023 года № 680 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*

*(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 9 октября 2023 года № 680 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)*