Отчет за 1 полугодие 2024 года о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

# «Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2020 – 2026 годы»

Ответственный исполнитель: Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Отчетный период: 1 полугодие 2024год

Исполнители:

Управление территориального развития

Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"

Администрации поселений района

Ответственный исполнитель программы: Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по финансам Администрации муниципального района "Забайкальский район", МУ «ОМТО» Администрация муниципального района "Забайкальский район"; поселения муниципального района "Забайкальский район".

Подпрограммы программы:

«Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район»"

Безопасность дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район";

"Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район".

Цели программы:

1. Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район»

2.Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Забайкальский район".

2. Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район".

Объемы бюджетных ассигнований программы:

Финансирование программы на 2024год 69006,7 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы в 1 полугодии составило 659,3 тыс. рублей

Внесение изменений

В муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13 августа 2019 года № 429 внесены изменения постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 08.04.2020 года № 302; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 19 ноября 2020 года № 736; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 31.03.2021 № 226; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26 января 2022 года № 80; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 29 марта 2022 № 260; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 09.08.2022 г. № 451; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 29 августа 2022 года № 473; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 02.11.2022 года № 574; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26.01.2023 года № 104; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15.03.2023 года № 272; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 25.04.2023 года № 375, постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 15.03.2023 года № 272; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17.10.2023 года № 709; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06.02.2024 года № 147;     постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 02.02.2024 года № 135а; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 06.02.2024 года № 147; постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 18.04.2024 года № 359;  постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 26.06.2024 года № 502.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» и результатах оценки эффективности

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 |
| I | Цель "Создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков» | Х | Х | Х | 220-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование муниципальной программы | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 69006,7 | 659,3 | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 15548,2 | 659,3 | Х |
|  | Финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
|  | Финансирование за счет федерального бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
|  | Финансирование за счет бюджетов поселений | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
| - Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы, а также создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество маршрутов перевозки пассажиров автомобильным транспортом между поселениями района» | Ед. | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 3 | 2 | В результате проведенного конкурса в 2023 году заключен договор с перевозчиком на маршрут Рудник Абагайтуй – Абагайтуй- Забайкальск и в 1 кв. 2024 года на маршрут Красный Великан-Харанор-Даурия-Билитуй-Забайкальск |
|  | Показатель «Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования» | Тыс.Чел. | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 20,0 | 0 | Перевозчик с мая 2024 года начал перевозку пассажиров на маршруте Красный Великан-Харанор-Даурия-Билитуй-Забайкальск. Однако количество перевезенных пассажиров составило всего 11 чел. |
| - Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача "Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения" | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения" | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Не менее 4-х раз в году | 2 | Х |
| 2.2. | Мероприятие «Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | Шт. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Не менее 4-х раз в году | 2 |  |
| 2.3. | Мероприятие «Разработка схем организации дорожного движения в поселениях района» | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Количество комплектов ПОДД» | Шт. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1 | 0 | Х |
| - Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район", благоустройство общественных пространств и придомовых территорий в поселениях муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача "Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район", в том числе автодорог местного значения населенных пунктов района | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х |  | 15548,2 | 659,3 |  |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| , | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | за счет районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" (муниципальный дорожный фонд) |  |  |  |  |  |  |  | Х | 15548,2 | 659,3 | Х |
|  | Финансирование за счет бюджетов поселений | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
| 3.1. | Мероприятие «Ремонт дорожного покрытия автодорог в сельских поселениях муниципального района |  | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», МУ «ОМТО Администрации муниципального района "Забайкальский район», администрация сельских поселений | Х | Х | Х | Х | Х | х |
|  | Финансирование мероприятия |  |  |  |  | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 15548,2 | 659,3 |  |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»(муниципальный дорожный фонд) | Тыс. руб. | 1 | х | 2020-2026 |  | 0409 | 14301 04517 | 610 | 5712,7 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 04517 | 540 | 9835,5 | 659,3 |  |
|  | Показатель ""Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района "Забайкальский район" |  | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 201,996 | 201,996 | Увеличение сети дорог произошло за счет уточнения протяженности дорог в сельских поселениях района |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального района "Забайкальский район" в результате строительства новых автомобильных дорог» |  | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
| 3.2 | Мероприятие «Строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | X | X | X | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)» | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения на территории района, не отвечающих нормативным требованиям» | % | Х | L не норм. / L x 100 | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 30 | 69,9 | (193,988-58,2)/193,988*100=69,9% Показатель не выполнен. Происходит рост участков дорог не соответствующих требованиям в городском поселении «Забайкальское», а также в сельских поселениях района. Предусмотренные в бюджете средства не покрывают необходимую потребность финансирования ремонтов дорог |
|  | Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог» | Км | Х | Абсолютное значение | Х | Администрация городского поселения «Забайкальское», Администрация сельского поселения «Даурское» | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие "Реализация проекта "1000" дворов в рамках Плана экономического роста Забайкальского края" | х | 1 | х | х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрации городского поселения Забайкальское» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс.руб. | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 0 | 0 |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс. руб. | Х | Х | Х |  | 0503 | 14306L5050 | 500 | 0 | 0 |  |
|  | За счет федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0503 | 14306L5050 | 540 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель «Количество отремонтированных дворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  |
|  | «Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  | 14.02.2024 года подведен итог конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах: 1- п.Забайкальск - Билитуй - Даурия 2- с. Красный Великан - Харанор- Даурия - Билитуй - п.Забайкальск 3- п. Забайкальск - с.Абагайтуй - с.Рудник-Абагайтуй 4- с. Степной - п.Забайкальск Определен перевозчик на маршрут п с. Красный Великан - Харанор- Даурия - Билитуй - п.Забайкальск. По остальным маршрутам конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. . |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район" |  |  |  |
| 1.1. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Выполнено | В муниципальных образовательных учреждениях отделом ГИБДД совместно с управлением образованием регулярно проводятся профилактические беседы и занятия с детьми о поведении на дорогах. |
| 1.2. | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | выполнено | За 1 полугодие 2024 года проведено 2 заседания комиссии по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения. |
| 1.3. | Разработка схем организации дорожного движения в поселениях района | Не выполнено | В 1-м полугодии 2024 года схемы дорожного движения в поселениях района не разрабатывались и не актуализировались. |
| Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район" |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия автодорог в сельских поселениях района |  | В 2024 году в бюджете района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район" предусмотрена сумма средств в размере 51 205,9 тыс. рублей. В том числе 15 548,2 тыс. рублей, средства муниципальных дорожных фондов; 15 548,2 тыс. рублей, средства муниципальных дорожных фондов; За счет средств муниципальных дорожных фондов уже проведены работы по устройству освещения автомобильных дорог по ул. Новая и Нагорная в сельском поселении «Черно-Озерское» на сумму 819,8 тыс. руб. оплачено 659,3 тыс. руб. |
| 3.2. | «Строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» |  | На 2024 год иные трансферты из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по ремонту автодорог в рамках ЦЭР району не предусмотрены |
| 3.3 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)» |  | В 2024 году предусмотрено 35 657,7 тыс. руб. – субсидия из бюджета Забайкальского края с учетом софинансирования местных бюджетов городского поселения «Забайкальское» и поселений района. За счет средств субсидии планируются следующие мероприятия: - Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Советская (от примыкания к ул.Нагорная до пересечения с ул. Октябрьская) г. Забайкальск (км 0+313 – км 0+478) на сумму 18932,3 тыс руб.; Ремонт автомобильной дороги пер Степной в пст. Билитуй (км 0+000 – км 0+530) на 9793,9 тыс. руб. Ремонт автомобильной дороги в сельском поселении Черно-Озерское от федеральной дороги А-350 по ул. Совхозная до остановки, расположенной на ул. Нагорная (маршрут автобуса) на 6931,4 тыс руб Выполнение мероприятий запланировано на 3 – 4 кварталы 2024 года |
|  | Благоустройство общественных пространств насаленных пунктов |  | На 2024 год мероприятия по программе не предусмотрены |
| 3.4 | Мероприятие: "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа «1000 дворов» |  | В 1 полугодии 2024 года городскому поселению «Забайкальское» предусмотрено финансирование в сумме 17800,8 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий ул. Красноармейская, 4; ул. Красноармейская, 26 – Комсомольская 17а. |