Отчет за 9 месяцев 2025 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Забайкальского муниципального округа

Муниципальная программа Забайкальского муниципального округа

"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе на 2020-2027 годы"

Ответственный исполнитель: Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа

Отчетный период: 9 месяцев 2025 года

Исполнители:

Сарбаев Андрей Викторович

Ответственный исполнитель программы: Управление делами Администрации Забайкальского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы: Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» Администрации Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа.

Подпрограммы программы: нет

Цели программы: Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского муниципального округа, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий.

Задачи программы: Построение электронного правительства и повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг.

Внедрение автоматизированной системы документооборота.

Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления.

Создание организационных условий для эффективной реализации программы.

Объемы бюджетных ассигнований программы: Плановое финансирование программы на 2025 год: из бюджета округа 938 373,11 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программы за 9 месяцев 2025 года: из бюджета округа 692 884 тыс. рублей

Внесение изменений в муниципальную программу: Постановления «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы от 23.01.2023 года № 81, от 10.04.2023 года № 338, от 09.10.2023 №680, от 01.06.2024 года №516, от 29.07.2024 №596, от 21.11.2024 №835.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе».

| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского района, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий» | Х | Х | Х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | финансирование за счет районного бюджета, | тыс.рублей | Х | Х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" |  |  |  | 938 373,11 | 0 |  | Х |
| 1 | Задача «Построение электронного правительства и повышение эффективности муниципального управления» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Перевод муниципальных услуг в электронный вид и размещение сведений об услугах в АИС «Реестр государственных и муниципальных услуг» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля одноименных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде» | % | х | I = A / B x 100, где, А – количество одноименных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид; В – общее количество одноименных муниципальных услуг | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 100 | 100 | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Организация работы Центра обслуживания в Администрации муниципального района по регистрации в ЕСИА граждан» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Доля жителей Забайкальского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | % | х | I = A / B x 100, где, А – количество граждан зарегистрированных в ЕСИА; В – общее количество граждан, которых необходимо зарегистрировать в ЕСИА согласно ранжированию | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 60 | 50 | Х | Х |
| 2 | Задача «Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг» | Х | Х | Х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400104514 | 600 | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись» | % | х | I = A / B x 100, где А – количество сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись; В – общее количество сотрудников органов местного самоуправления, наделенных полномочиями использования электронной подписи | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 100 | 100 | Х | Х |
| 3 | Задача «Внедрение автоматизированной системы документооборота» | х | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие «Развитие систем электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Забайкальском районе» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400204514 | 600 | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | х | I = A / B x 100, где А – количество администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, подключенных к СЭД; В – общее число администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, имеющих доступ к сети «Интернет» | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 100 | 100 | Х | Х |
| 4 | Задача «Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» | х | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение органов местного самоуправления лицензионными программными продуктами (системными, офисными, антивирусными и т.д.) | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400304514 | 600 | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами» | ед. | х | I = A / B x 100, где А – количество рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами; В – общее количество рабочих мест, обеспеченных программно - техническими средствами | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 90 | 80 | Х | Х |
| 5 | Задача «Создание организационных условий для эффективной реализации программы» (Обеспечивающие мероприятия) | х | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400504514 | 600 | 721 097,11 | 493 884 | Х | Х |
|  | Основной показатель «Степень достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы» | % | х | I = (SAi / Bi) / n, где Ai - фактическое значение i-го показателя; Bi - плановое значение i-го показателя; n - количество показателей | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | 100 | 80 | Х | Х |
| 5.2 | Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники» | х | 1 | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2026 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | 0113 | 0400604514 | 600 | 217 276 | 200 000 | Х | Х |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район».

| Программные мероприятия | Исполнение мероприятий | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации | Приобретение телефонных IP аппаратов 60 шт., МФУ Kyocera для Управления делами, 3 Web камеры, периферия для ПК 5 мышек 5 клавиатур, 1 колонки, Маршрутизаторы 2 шт. |  |
| 5.2 Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники» | 8 банки тонера «PANTUM»,тонер HP 20 кг, термопаста, чипы для принтеров 10шт, запчасти для принтеров, картриджи для лазерных принтеров 21 шт. |  |

Объем финансирования.

Общий объем финансовых средств Программы в 2025 году составил 938 373,11 тыс. рублей, за счет бюджета округа.

- на выполнения мероприятия «Замена устаревшего компьютерного оборудования в отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации» - 721 097,11 тыс. рублей;

на выполнения мероприятия «Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»» - 217 276 тыс. рублей;

Внесение изменений.

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 13 января 2021 года № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 05 октября 2021 года № 557 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 сентября 2022 года № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 18 ноября 2022 года № 617 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23 января 2023 года № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10 апреля 2023 года № 338 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 9 октября 2023 года № 680 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 9 октября 2023 года № 680 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2024 года № 596 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 23.01.2023 г. № 81 «Об утверждении порядка финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 гг.»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2024 года № 596 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.04.2023 г. № 338 «Об утверждении порядка финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 гг.»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2024 года № 596 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 09.10.2023 г. №680 «Об утверждении порядка финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 гг.»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2024 года № 596 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01.06.2024 г. №516 «Об утверждении порядка финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 гг.»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2024 года № 596 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29.07.2024 г. №596 «Об утверждении порядка финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 гг.»)

(Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2024 года № 596 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 21.11.2024 г. №835 «Об утверждении порядка финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 гг.»)