Администрация муниципального района

"Забайкальский район"

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2024 года								№ 835

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25.07.2014 года № 762 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных  программ муниципального района «Забайкальский район», Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального района «Забайкальский район» и Порядка ведения реестра муниципальных программ  муниципального района «Забайкальский район», Решением Совета Забайкальского муниципального округа №30 от 06.11.2024 г «О переименовании и реорганизации администраций муниципальных образований муниципального района «Забайкальский район», законом Забайкальского края от 27.12.2023 № 2297-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, в Забайкальский муниципальный округ Забайкальского края», на основании статьи 31 Устава  Забайкальского муниципального округа постановляет:

- Внести изменения в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 мая 2019 года № 281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы» (далее – Программа):

  - в наименовании, по всему тексту постановления, муниципальной программы и приложении к ней, вместо слов «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2027 годы» правильно читать «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Администрации Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» в соответствующем склонении.

  - паспорт муниципальной программы читать в новой редакции (приложение № 1);

  - раздел 7 муниципальной программы читать в новой редакции (приложение № 2);

  - приложение к муниципальной программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район" (2020-2027 гг.) читать в новой редакции (приложение № 3).

2. Официально опубликовать постановление в официальном вестнике Администрации муниципального округа "Забайкальское обозрение" и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами Администрации муниципального района «Забайкальский района» (Гурулёву Л.Л.).

Глава муниципального района				           	А.В. Мочалов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района «Забайкальский район»

от 21 ноября 2024 года № 835

- ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2020-2027 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы | Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы Подпрограммы программы | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальского района» Нет |
| Цель программы | Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского округа, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий. |
| Задачи программы | Построение электронного правительства и повышение эффективности государственного и муниципального управления. Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг. Внедрение автоматизированной системы документооборота. Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления. Создание организационных условий для эффективной реализации программы. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2020 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета в 2020 – 2027 годах составит 6356,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 138,5 тыс. рублей; 2021 год – 17,7 тыс. рублей; 2022 год – 591,2 тыс. рублей; 2023 год – 850,7 тыс. рублей; 2024 год – 989,0 тыс. рублей; 2025 год – 1256,5 тыс. рублей; 2026 год – 1256,5 тыс. рублей; 2027 год – 1256,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Доля одноименных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде – 100%. Доля жителей Забайкальского округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%. Доля сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись – 100%. Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота- 100%. Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных программно-техническими средствами, - 80%. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района «Забайкальский район»

от 21 ноября 2024 года № 835

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Общий объем финансирования программы за счет средств окружного бюджета в 2020 – 2027 годах составит 6356,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 138,5 тыс. рублей;

2021 год – 17,7 тыс. рублей;

2022 год – 591,2 тыс. рублей;

2023 год – 850,7 тыс. рублей;

2024 год – 989,0 тыс. рублей;

2025 год – 1256,5 тыс. рублей;

2026 год – 1256,5 тыс. рублей

2027 год – 1256,5 тыс. рублей

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального района «Забайкальский район»

от 21  ноября 2024 года № 835

Приложение

к муниципальной программе

Забайкальского муниципального округа

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском муниципальном округе

(2020-2027гг.)»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ

И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020-2027 ГОДЫ

| № | Наименование целей, задач подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Единица измерения | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель «Приоритетное формирование новой информационной среды, в том числе: повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского муниципального округа, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  | 138,5 | 17,7 | 591,2 | 850,7 | 989,0 | 1256,5 | 1256,5 | 1256,5 | 6356,6 |
| 1 | Задача «Построение электронного правительства и повышение эффективности муниципального управления» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Мероприятие «Перевод муниципальных услуг в электронный вид и размещение сведений об услугах в АИС «Реестр государственных и муниципальных услуг» | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля одноименных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде» | % | х | I = A / B x 100, где, А – количество одноименных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид; В – общее количество одноименных муниципальных услуг | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,2 | Мероприятие «Организация работы Центра обслуживания в Администрации Забайкальского муниципального округа по регистрации в ЕСИА граждан» | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля жителей Забайкальского муниципального округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | % | х | I = A / B x 100, где, А – количество граждан зарегистрированных в ЕСИА; В – общее количество граждан, которых необходимо зарегистрировать в ЕСИА согласно ранжированию | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 2 | Задача «Создание благоприятных условий для оперативного информационного межведомственного обмена информацией при предоставлении муниципальных услуг» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятие «Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Показатель «Доля сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись» | % | х | I = A / B x 100, где А – количество сотрудников органов местного самоуправления, использующих электронную подпись; В – общее количество сотрудников органов местного самоуправления, наделенных полномочиями использования электронной подписи | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача «Внедрение автоматизированной системы документооборота» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Мероприятие «Развитие систем электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Забайкальском муниципальном округе» | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400204514 | 600 | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | 0 |
|  | Показатель «Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | х | I = A / B x 100, где А – количество администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, подключенных к СЭД; В – общее число администраций городского и сельских поселений Забайкальского района, имеющих доступ к сети «Интернет» | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача «Внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение органов местного самоуправления лицензионными программными продуктами (системными, офисными, антивирусными и т.д.) | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400304514 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель «Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами» | ед. | х | I = A / B x 100, где А – количество рабочих мест, обеспеченных программно-техническими средствами; В – общее количество рабочих мест, обеспеченных программно - техническими средствами | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Задача «Создание организационных условий для эффективной реализации программы» (Обеспечивающие мероприятия) | х | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | Мероприятие «Замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, для отраслевых (функциональных) подразделениях Администрации | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Комитет по финансам Забайкальского муниципального района «Забайкальский район» | 0113 | 0400504514 | 600 | 112,2 | 0 | 529,0 | 752,5 | 445,0 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 4402,2 |
|  | Основной показатель «Степень достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы» | % | х | I = (SAi / Bi) / n, где Ai - фактическое значение i-го показателя; Bi - плановое значение i-го показателя; n - количество показателей | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Мероприятие «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники» | х | 1 | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | 2020-2027 | Отдел информатизации и связи МУ «ОМТО» | 0113 | 0400604514 | 600 | 26,3 | 17,7 | 62,2 | 98,2 | 544,0 | 402 | 402 | 402 | 1954,4 |