## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2025 года								№ 880

пгт. Забайкальск

- «Об утверждении Плана подготовки

- к отопительному периоду 2025-2026 гг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на основании статьи 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Администрации Забайкальского муниципального округа, согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в печатном издании администрации Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления социального развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

И.о. Главы Забайкальского

муниципального округа 	                                                   А.В. Красновский

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Забайкальского муниципального округа

от «05» июня 2025 года №  880

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование |  | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов |  |  |  |  |
| 1.1. | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 |  | 15.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 |  | 15.09.2024 | Режим ЧС на территории п/ст. Даурия |
| 1.2. | 2. Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 15.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 |  | 15.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 |  | 15.05.2025 |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 258 |  |
|  | 2023-2024 |  | 258 |  |
|  | 2024-2025 |  | 258 |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | Нет |  |
|  | 2023-2024 |  | Нет |  |
|  | 2024-2025 |  | Нет |  |
| 1.5. | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | Нет |  |
|  | 2023-2024 |  | Нет |  |
|  | 2024-2025 |  | Нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  |  |  |
|  | 2023-2024 |  |  |  |
|  | 2024-2025 |  |  |  |
| 1.7. | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  |  |  |
|  | 2023-2024 |  |  |  |
|  | 2024-2025 |  |  |  |
| 1.8. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 |  | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 |  | В штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подготовка организационно-распорядительных документов | до 11.08.2025 года |  |
| 2.2. |  | Проверка наличия обученных и ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 01.08.2025 года |  |
| 2.4. |  | Проверка наличия знаний лиц отвечающих за электрооборудование | до 01.08.2025 года |  |
| 2.6. |  | Проверка выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |  |
| 2.7. |  | Произвести проверку наличия проведённых работ по проверке узлов учёта. | до 01.08.2025 года |  |
| 2.8. |  | Проведение проверки на наличие работ по измерению удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта | до 01.08.2025 года |  |
| 2.9. |  | Проведение проверки выполнения работ по гидравлическим испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей и наличие актов | до 15.06.2025 года |  |
| 2.10. |  | Проведение проверки выполнения работ с наличием акт промывки систем теплопотребления. | до 01.08.2025 года |  |
| 2.13. |  | Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | Не позднее 11.09.2025 года |  |
| 2.14. |  | Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 15.09.2025 года |  |