## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2025 года								№ 922

пгт. Забайкальск

- Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Забайкальского муниципального округа

Руководствуясь статьями 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Забайкальского муниципального округа.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения с 1 января 2025 года.

3. Официально опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Забайкальского муниципального округа.

Глава Забайкальского

муниципального округа                                                                    А.В.Мочалов

Приложение

к постановлению Администрации

Забайкальского муниципального округа

от «18» июня 2025г. № 922

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Забайкальского муниципального округа

- Общие положения

1.	Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Забайкальского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Забайкальского муниципального округа (далее - объекты капитального строительства) или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Забайкальского муниципального округа (далее - объекты  недвижимого  имущества)  (далее  соответственно  -  решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций; бюджетные инвестиции) и осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества.

2.	Под бюджетными инвестициями в целях применения настоящего Порядка понимаются бюджетные средства, направленные на создание или увеличение за счет бюджетных средств стоимости муниципального имущества.

3.	Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны муниципального образования.

4.	Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

5.	Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 6 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.	Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях софинансирования капитальных вложений за счет средств федерального и краевого бюджетов.

7.	Целью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества является удовлетворение потребностей населения Забайкальского муниципального округа в социально значимых объектах с учетом нормативной обеспеченности и экономической целесообразности строительства или приобретения указанных объектов.

II. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиции

8.	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принимает администрация Забайкальского муниципального округа с учетом:

1)	приоритетов и целей развития муниципального образования исходя из прогнозов и программ развития Забайкальского муниципального округа, концепций и стратегий развития на долгосрочный период, муниципальных программ, а также документов территориального планирования;

2)	оценки влияния объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территории Забайкальского муниципального округа;

3)	финансовых возможностей бюджета Забайкальского муниципального округа.

9.	Инициатором принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступает администрация Забайкальского муниципального округа, отраслевой (функциональный) орган администрации Забайкальского муниципального округа - главный распорядитель средств бюджета Забайкальского муниципального округа, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, - предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Забайкальского муниципального округа, наделенный в установленном законодательством порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель средств).

10.	Главный распорядитель средств подготавливает проект решения о подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  форме  проекта распоряжения администрации Забайкальского муниципального округа.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций допустимо включение нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

11.	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества:

1)	наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

2)	направление инвестирования (строительство, реконструкция (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение недвижимого имущества);

3)	наименование главного распорядителя средств;

4)	мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества;

5)	срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

6)	сметную стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет);

7)	распределение (по годам реализации) сметной стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет;

8)	общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Забайкальского муниципального округа, предоставляемых на строительство, реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение объектов капитального строительства, или объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на приобретение объекта недвижимого имущества (стоимость приобретения объекта);

9)	распределение (по годам реализации) общего (предельного) объема бюджетных инвестиций.

12.	Внесение изменений в распоряжение администрации Забайкальского муниципального округа о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком.

III. Осуществление бюджетных инвестиций

13.	Осуществление	бюджетных	инвестиций	осуществляется	в соответствии	с	нормативными	правовыми	актами администрации Забайкальского муниципального округа, принятыми в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

14.	Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Забайкальского муниципального округа на осуществление бюджетных инвестиций отражаются в сводной бюджетной росписи по расходам Забайкальского муниципального округа по каждому объекту инвестиций с разбивкой по годам.

15.	Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися главными распорядителями средств.

16.	Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок реализации указанных решений.

17.	Бюджетные инвестиции могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

18.	Органы местного самоуправления, являющиеся муниципальными заказчиками, имеют право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования муниципальных контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования.

19.	Условием передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее - условия передачи полномочий), является соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом организации, целям и видам деятельности по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества.

20.	Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и должно содержать в том числе:

1)	цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции) или приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанных в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства (сметной, или предполагаемой (предельной), либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), соответствующих решению о предоставлении бюджетных инвестиций, а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю, соответствующего решению о предоставлении бюджетных инвестиций. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной программой;

2)	положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования, в лице органов местного самоуправления, муниципальных контрактов;

3)	ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

4)	положения, устанавливающие право администрации муниципального образования на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

5)	положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности главному распорядителю.

21.	Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными правовыми актами Забайкальского муниципального округа.

22.	Контроль целевого, эффективного использования бюджетных средств осуществляется главными распорядителями средств в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными правовыми актами Забайкальского муниципального округа.

23.	Главные распорядители средств в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, направленных на осуществление бюджетных инвестиций.