## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2025 года								№ 1356

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление администрации Забайкальского муниципального округа от 18.03.2025 года № 413 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Забайкальском муниципальном   округе Забайкальского края»

В соответствии  с частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края»,  на основании ст.31 Устава Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, в целях реализации Региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов  услуг и (или) работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Муниципальный краткосрочный план реализации  Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Забайкальском муниципальном   округе Забайкальского края (приложение таблицы 1,2,3).

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в печатном издании «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления территориального развития  Администрации Забайкальского муниципального округа (Левакшину Г.А.)

Глава Забайкальского

муниципального округа                                                                    А.В.Мочалов

| УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 17 сентября 2025г. № 1356 Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа пгт.Забайкальск на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на период 2023-2025 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Адрес МКД |  |  | Способ формирования фонда капитального ремонта |  |  | Год |  |  |  | Материал стен |  |  | Количество этажей |  |  | Количество подъездов |  |  |  | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД |  | Плановый год завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию |  |  | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет средств иных источников |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  | чел. |  | руб. |  | руб. |  | р | руб. | руб. |  |  |  | руб./кв.м |  | руб./кв.м |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | 18546,0 |  | 14192,9 |  | 13307,20 |  |  | 603 |  | 15362604,90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15362604,90 |  | 0 |  | X |  | X |  | X |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | 18546,0 |  | 14192,9 |  | 13307,20 |  |  | 603 |  | 15362604,90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15362604,90 |  | 0 |  | X |  | X |  | X |
| 1 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 |  | Общий счет РО |  |  | 1992 |  |  |  | Х | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 4739,5 |  | 4218,0 |  | 4014,4 |  |  | 178 |  | 4354988,73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4354988,73 |  | 0 |  | 2858,00 |  | 2858,00 |  | дек.23 |
| 2 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д.1 |  | Общий счет РО |  |  | 1993 |  |  |  | X | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 2775,8 |  | 1537,9 |  | 1226,9 |  |  | 87 |  | 3078566,40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3078566,40 |  | 0 |  | 2858,00 |  | 2858,00 |  | дек.23 |
| 3 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.2 |  | общий счет РО |  |  | 2000 |  |  |  | X | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2022 |  | 936,6 |  | 640,4 |  |  | 72 |  | 293392,23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 293392,23 |  | 0 |  | 313,25 |  | 313,25 |  | дек.23 |
| 4 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.2 |  | Общий счет РО |  |  | 1983 |  |  |  | Х | кирпичные |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 1678,10 |  | 1203,2 |  | 1203,2 |  |  | 34 |  | 254975,13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 254975,13 |  | 0 |  | 211,91 |  | 211,91 |  | дек.23 |
| 5 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.7 |  | Общий счет РО |  |  | 1969 |  |  |  | Х | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 794 |  | 740 |  | 740 |  |  | 26 |  | 147396,23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 147396,23 |  | 0 |  | 199,18 |  | 199,18 |  | дек 23 |
| 6 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д.7 |  | Общий счет РО |  |  | 1995 |  |  |  | X | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 4227,6 |  | 3499,2 |  | 3424,5 |  |  | 129 |  | 6973060,86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6973060,86 |  | 0 |  | 2858,00 |  | 2858,00 |  | дек.23 |
| 7 |  |  | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.1 |  | общий Общий счет РО |  |  | 1988 |  |  |  | X | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 2309,00 |  | 2058,00 |  | 2058,00 |  |  | 77 |  | 260225,32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 260225,32 |  | 0 |  | 126,45 |  | 126,45 |  | дек.23 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 9840,9 |  | 8512,3 |  | 8267,5 |  |  | 337 |  | 4430717,56 |  | 0 |  |  | 0 | 4430717,56 |  | 0 |  | X |  | X |  | X |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 9840,9 |  | 8512,3 |  | 8267,5 |  |  | 337 |  | 4430717,56 |  | 0 |  |  | 0 | 4430717,56 |  | 0 |  | X |  | X |  | X |
| 1 |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.2 |  |  | Общий счет РО |  | 1983 |  |  |  | Х |  |  | кирпичные |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1678,10 |  | 1203,2 |  | 1203,2 |  |  | 34 |  | 2052778,80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2052778,80 |  | 0 |  | 2011,37 |  | 2011,37 |  | дек.24 |
| 2 |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.3 |  |  | Общий счет РО |  | 1977 |  |  |  | X |  |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 792,5 |  | 728,1 |  | 661,32 |  |  | 44 |  | 148539,,07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 148539,07 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 |  |  | общий счет РО |  | 1991 |  |  |  | X |  |  | кирпичиные |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5061,3 |  | 4523 |  | 4345 |  |  | 182 |  | 284602,89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 284602,89 |  | 0 |  | 2858 |  | 2858 |  | дек.24 |
| 4 |  | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.1 |  |  | общий счет РО |  | 1988 |  |  |  | X |  |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 2309,00 |  | 2058,00 |  | 2058,00 |  |  | 77 |  | 1944796,80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1944796,80 |  | 0 |  | 1006,17 |  | 1006,17 |  | дек. 24 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | 2636,4 |  |  | 2045,1 |  | 1978 |  |  | 90 |  | 3551900,60 |  |  |  |  |  | 3551900,60 |  | 0 |  | X |  | X |  | X |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | 2636,4 |  |  | 2045,1 |  | 1978 |  |  | 90 |  | 3551900,60 |  |  |  |  |  | 3551900,60 |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 1 |  | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а |  |  | Общий счет РО |  | 1952 |  |  |  | X |  |  | кирпичные |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1843,9 |  |  | 1317 |  | 1317 |  |  | 46 |  | 1535361,60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1816917,80 |  | 0 |  | 1585,00 |  | 1585,00 |  | дек.25 |
| 2 |  | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.3 |  |  | Общий счет РО |  | 1977 |  |  |  | X |  |  | кирпичные |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 792,5 |  |  | 728,1 |  | 661,32 |  |  | 44 |  | 1298713,20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1734982,80 |  | 0 |  | 1824 |  | 1824 |  | дек. 25 |
|  | Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование МО |  |  |  |  |  | общая площадь МКД, всего |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана |  |  |  |  |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал | Всего : |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | ед |  |  | ед. |  | ед. |  | ед. | ед. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: |  |  |  |  |  | 18546,00 |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 15362604,90 |  | 15362604,90 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | городское поселение "Забайкальское" |  |  |  |  |  | 18546,00 |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 15362604,90 |  | 15362604,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: |  |  |  |  |  | 9840,9 |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 4430717,56 |  | 4430717,56 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | городское поселение "Забайкальское" |  |  |  |  |  | 9840,9 |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 4430717,56 |  | 4430717,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Забайкальский муниципальный округ в том числе: |  |  |  |  |  | 2636,4 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3551900,60 |  | 3551900,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пгт.Забайкальск |  |  |  |  |  | 2636,4 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3551900,60 |  | 3551900,60 |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" на 2023-2025 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лифтов |  |  | Ремонт крыши | Ремонт подвалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжение |  |  | Горячего водоснабжения |  | Холодного водоснабжения | Водоотведения |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | Ремонт фундаментов | ПСД | Оценка технического состояния | Строительный контроль | Устройство выходов на кровлю |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. | руб. | ед |  | руб | руб | руб. | руб | руб | руб |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район" |  | 15362604,9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13955387,69 | 0 | 0 | 0 | 1407217,21 | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. по городскому поселению "Забайкальское" |  | 15362604,9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13955387,69 | 0 | 0 | 0 | 1407217,21 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 (1) | 4354988,73 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4186579,20 | 0 | 0 | 0 | 168409,53 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | 3078566,40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3078566,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д.2 (1) | 293392,23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293392,23 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 254975,13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254975,13 | 0 |  | 0 |  |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | 147396,23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147396,23 |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 (1) | 6973060,86 | 0,00 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6690242,09 | 0,00 | 0 | 0 | 282818,77 |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 260225,32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260225,32 |  |  |  |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район" |  | 4430717,56 | 3997575,60 | 0,00 | 3228206,40 |  |  | 458652,00 |  | 139320,00 | 171397,20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 433141,96 | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. по городскому поселению "Забайкальское" |  | 4430717,56 | 3997575,60 | 0,00 | 3228206,40 |  |  | 458652,00 |  | 139320,00 | 171397,20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 433141,96 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 2052778,80 | 2052778,80 | 0 | 1283409,60 |  |  | 458652,00 |  | 139320,00 | 171397,20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 148539,07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148539,07 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | 284602,89 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 284602,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 1944796,80 | 1944796,80 | 0 | 1944796,80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район" |  | 3551900,60 | 3551900,60 | 0 | 3551900,60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| в т.ч. по городскому поселению "Забайкальское" |  | 3551900,60 | 3551900,60 | 0 | 3551900,60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | 1816917,80 | 1816917,80 | 0 | 1816917,80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1734982,80 | 1734982,80 | 0 | 1734982,80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |