## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября  2025 года								          № 1452

пгт. Забайкальск

О принятии решения   по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа на  период 2026-2028 годов

В соответствии с часть. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что собственники помещений многоквартирных домов, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в установленном законом сроки, администрация Забайкальского муниципального округа постановляет:

1.Принять решение о проведении на период  2026-2028 годов в рамках Регионального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального  ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа на 2026-2028 годы,  согласно приложения №1.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в печатном издании Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления территориального развития  Администрации Забайкальского муниципального округа.

И.о.Главы Забайкальского

муниципального округа                                                              А.В.Красновский

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Забайкальского муниципального округа

№ 1452 от 08.10.2025г.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ | годы | Предельная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул.Нагорная, д.7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2027 | 6 583 161,90 |
|  | пгт. Забайкальск, ул.Нагорная, д.7 | Разработка проектной документации на ремонт системы теплоснабжения | 2027 | 730 031,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул.Нагорная, д.7 | Разработка проектной документации на ремонт системы горячего водоснабжения | 2027 | 730 031,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул.Нагорная, д.7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2028 | 8 047 518,20 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул.Нагорная, д.7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2028 | 3 379 614,10 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул.Нагорная, д.7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2028 | 845 977,10 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул.Пограничная, д.24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2027 | 2 089 785,60 |
| 8 | пгт. Забайкальск, ул.Железнодорожная, д.4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 | 1 039 754,70 |
| 9 | пгт. Забайкальск, ул.Железнодорожная, д.4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2028 | 654 414,30 |