## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 года								№ 458

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13 августа 2019 года № 429 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Решением Совета Забайкальского муниципального округа «Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 25.12.2024 г. № 74, решением Совета Забайкальского муниципального округа О внесении изменений и дополнений в решение Совета Забайкальского муниципального округа  от 05 марта 2025 года № 79 «Об утверждении  бюджета Забайкальского муниципального округа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 13 августа 2019 года № 429 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» (далее муниципальная программа) следующие изменения:

  - Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

  - Раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы» читать в новой редакции  (Приложение № 2);

  - Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

  - Приложение к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

- Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Забайкальского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления территориального развития Администрации  Забайкальского муниципального округа Левакшину Г.А.

Глава муниципального округа                                                      А.В.Мочалов

Приложение № 1

к постановлению Забайкальского

муниципального округа

от  «_25_» марта 2025 г.  № _458___

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2020 – 2027 ГОДЫ»

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования мероприятий программы составляет 462496 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 40 508,6 тыс. руб.; 2021 год – 22 835,0 тыс. руб.; 2022 год – 45770,5 тыс. руб.; 2023 год –28701,8 тыс. руб.; 2024 год – 68746,4 тыс. руб.; 2025 год – 134045,4 тыс. руб.; 2026 год – 22 712,5 тыс. руб. 2027 год – 99185,8 тыс.руб. Из них: За счет федерального бюджета составляет 133736,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 7 199,3 тыс. руб.; 2021 год – 13 905,9 тыс. руб.; 2022 год – 20 953,8 тыс. руб.; 2023 год – 13876,9 тыс. руб.; 2024 год – 17800,8 тыс. руб.; 2025 год – 60000,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс.руб. За счёт краевого бюджета составляет 212250,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 23 666,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 14088,0 тыс. руб.; 2023 год – 3543,2 тыс. руб.; 2024 год – 34743,2 тыс. руб.; 2025 год – 47755,2 тыс. руб.; 2026 год – 6363,4 тыс. руб. 2027 год – 82091,4 тыс. руб. За счет средств районного бюджета составляет 113370,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 6 645,1 тыс. руб.; 2021 год – 8 788,6 тыс. руб.; 2022 год – 10 728,7 тыс. руб.; 2023 год –11281,7 тыс. руб.; 2024 год – 16202,4 тыс. руб.; 2025 год – 26290,2 тыс. руб.; 2026 год – 16349,1 тыс. руб. 2027 год – 17094,4 тыс. руб. За счет средств местных бюджетов поселений составляет 3138,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 997,7 тыс. руб.; 2021 год – 140,5 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год –0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | К 2027 году будут достигнуты следующие показатели: - количество маршрутов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом достигнет 3ед. - доля автомобильных дорог местного значения на территории района, не отвечающих нормативным требованиям, 20%. - число ДТП на дорогах местного значения из-за дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 0 единиц - количество благоустроенных территорий к 2027 году достигнет 7 единиц, 8000 кв.м |

Приложение № 2

к постановлению Забайкальского муниципального округа

от  _25.03 2025 г.  № ____458____

7. Информация о финансовом обеспечении

муниципальной программы

Общий объем расходов на программу за счет средств районного бюджета составляет 113370,2  тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 6 645,1  тыс. руб.;

2021 год – 8 788,6 тыс. руб.;

2022 год – 10 728,7 тыс. руб.;

2023 год –11281,7 тыс. руб.;

2024 год – 16202,4 тыс. руб.;

2025 год – 26290,2 тыс. руб.;

2026 год – 16349,1 тыс. руб.

2027 год – 17094,4 тыс. руб.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Забайкальского муниципального округа

от  «_25_»__03_____ 2025 г.  № __458______

Паспорт подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2027 годы»

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования мероприятий программы составляет 384 695,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 40 508,6 тыс. руб.; 2021 год – 22 835,0 тыс. руб.; 2022 год – 45770,5 тыс. руб.; 2023 год –28701,8 тыс. руб.; 2024 год – 50945,6 тыс. руб.; 2025 год – 74045,4 тыс. руб.; 2026 год – 22712,5 тыс. руб. 2027 год – 99175,8 тыс. руб. Из них: За счет федерального бюджета составляет 55935,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 7 199,3 тыс. руб.; 2021 год – 13 905,9 тыс. руб.; 2022 год – 20 953,8 тыс. руб.; 2023 год – 13876,9 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. За счёт краевого бюджета составляет 212250,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 23 666,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 14088,0 тыс. руб.; 2023 год -3543,2 тыс. руб.; 2024 год – 34743,2тыс. руб.; 2025 год – 47755,2 тыс. руб.; 2026 год – 6363,4 тыс. руб. 2027 год – 82091,4 тыс. руб. За счет средств районного бюджета составляет 113370,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 6 645,1 тыс. руб.; 2021 год – 8 788,6 тыс. руб.; 2022 год – 10 728,7 тыс. руб.; 2023 год –11281,7 тыс. руб.; 2024 год – 16202,4 тыс. руб.; 2025 год – 26290,2 тыс. руб.; 2026 год – 16349,1 тыс. руб. 2027 год – 17084,4 тыс. руб. За счет средств местных бюджетов поселений составляет 3138,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 997,7 тыс. руб.; 2021 год – 140,5 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год –0,0 тыс. руб. Благоустройство. Финансирование программы составит 112631,5 тыс. руб. В т.ч. по годам 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 20953,8 тыс. руб.; 2023 год – 13876,9 тыс. руб.; 2024 год – 17800,8 тыс. руб.; 2025 год – 60000,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год –0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к постановлению к постановлению Администрации

Забайкальского муниципального округа

от  «_25_»_03___ 2025 г.  № __458______

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы»

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей |  | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков |  | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», МУ «ОМТО Администрации муниципального района "Забайкальский район", Администрации поселений района | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1372,4 |  |  | 18023,3 | 40508,6 | 22835,0 | 45770,5 | 28701,8 | 68746,4 | 134045,4 | 9586,2 | 9586,2 |  | 481891,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 |  |  | 9900,0 | 7199,3 | 13905,9 | 20953,8 | 13876,9 | 17800,8 | 60000 | 0 | 0 |  | 143636,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 |  |  | 0 | 23666,5 | 0 | 14088,0 | 3543,2 | 34743,2 | 47755,2 | 6363,4 | 82091,4 |  | 212250,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 1372,4 |  |  | 8023,3 | 6645,1 | 8788,6 | 10 728,7 | 11281,7 | 16202,4 | 26290,2 | 16349,1 | 17084,4 |  | 122765,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджетов поселений |  |  |  |  |  | Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 |  |  | 100,0 | 2997,7 | 140,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3238,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории муниципального района «Забайкальский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Цель «Развитие транспортного комплекса муниципального района "Забайкальский район" |  | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы, а также создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта муниципального района "Забайкальский район" |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество маршрутов перевозки пассажиров автомобильным транспортом между поселениями района» |  | Ед. | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | З |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования» |  | Чел. | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 9,6 |  |  | 10 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 21,6 | 23,6 | 23,6 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Цель "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Забайкальский район". Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район" |  | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача "Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения" |  | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения" |  | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление образования Администрации муниципального района "Забайкальский район", образовательные учреждения района | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения» |  | Ед. | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 2 |  |  | 4 | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» |  | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» |  | Ед. | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году | Не менее 4-х раз в году |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Разработка схем организации дорожного движения в поселениях района» |  | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество комплектов ПОДД» |  | Шт. | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Цель: Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Забайкальский район", благоустройство общественных пространств и придомовых территорий в поселениях муниципального района "Забайкальский район" |  | Х | Х | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», МУ ОМТО Администрации муниципального района "Забайкальский район", Администрации поселений района | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район", в том числе автодорог местного значения населенных пунктов района |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1372,4 |  |  | 18023,3 | 40508,6 | 22835,0 | 44 093,9 | 28158,6 | 50945,6 | 74045,4 | 22712,5 | 99175,8 |  | 404090,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 |  |  | 9900,0 | 7199,3 | 13905,9 | 20 953,8 | 13876,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65835,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 |  |  | 0 | 23666,5 | 0 | 14088 | 3543,2 | 34743,2 | 47755,2 | 6363,4 | 82091,4 |  | 212250,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет районного бюджета |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 1372,4 |  |  | 8023,3 | 6645,1 | 8788,6 | 10 728,7 | 11281,7 | 16202,4 | 26290,2 | 16349,1 | 17084,4 |  | 122765,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджетов поселений |  |  |  |  |  | Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 |  |  | 100,0 | 2997,7 | 140,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3238,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие "Ремонт дорожного покрытия автодорог в сельских поселениях района" |  |  | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», МУ «ОМТО Администрации муниципального района "Забайкальский район», администрация сельских поселений | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1372,4 |  |  | 8023,3 | 6645,1 | 8788,6 | 9349,7 | 14824,9 | 16202,4 | 26290,2 | 9586,2 | 9586,2 |  | 110669,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе за счет районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (муниципальный дорожный фонд) |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1372,4 |  |  | 8023,3 | 6645,1 | 8788,6 | 9349,7 | 11281,7 | 16202,4 | 26290,2 | 9586,2 | 9586,2 |  | 107125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14201 04517 | 610 | 1372,4 |  |  | 8023,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9395,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 04517 | 610 | 0 |  |  | 0 | 3128,0 | 4665,5 | 4 910,8 | 4480,9 | 6082,7 | 26290,2 | 3417,1 | 3417,1 |  | 33331,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 04517 | 540 | 0 |  |  | 0 | 3517,1 | 4123,1 | 4 438,9 | 6467,5 | 10119,7 | 0 | 6169,1 | 6169,1 |  | 41004,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14 3 01 74317 | 540 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет краевого бюджета |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х |  | 0409 | 14 3 01 74317 | 540 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 1430174316 | 610 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 543,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301S4317 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель ""Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района "Забайкальский район" |  | Км | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 158,44 |  |  | 170,65 | 158,44 | 171,846 | 171,846 | 193,988 | 201,996 | 201,996 | 201,996 | 201,996 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального района "Забайкальский район" в результате строительства новых автомобильных дорог» |  | Км | Х | Абсолютное значение | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» |  | Х | 1 | Х | 2020-2026 | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | X | X | X | 0 |  |  | 10000,0 | 7272,0 | 14046,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31318,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | X | X | X | 0 |  |  | 9900,0 | 7199,3 | 13905,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31005,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14204 5505М | 540 | 0 |  |  | 9900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14305 5505М | 540 | 0 |  |  | 0 | 7199,3 | 13905,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21105,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджета городского поселения «Забайкальское» |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Забайкальское» | Х | Х | Х | 0 |  |  | 100,0 | 72,7 | 140,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)» |  | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», Администрации поселений муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 |  |  | 0 | 26591,5 | 0 | 15467,0 | 0 | 34743,2 | 47755,2 | 6363,4 | 82091,4 |  | 213011,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет краевого бюджета, из них: |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 |  |  | 0 | 23666,5 | 0 | 13790,4 | 0 | 34743,2 | 47755,2 | 6363,4 | 82091,4 |  | 210086,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | на мероприятия городского поселения «Забайкальское» |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 |  |  | 0 | 13788,6 | 0 | 0 | 0 | 17042,8 | 47755,2 | 6363,4 | 82091,4 |  | 167041,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | на мероприятия сельского поселения «Даурское» |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 |  |  | 0 | 9877,9 | 0 | 13790,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23668,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты на ремонт доро в СП «Даурское» |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301Д8050 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1676,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1676,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | На мероприятия сельского поселения «Билитуйское» |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 S4317 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526,2 | 0 | 0 | 0 |  | 8526,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | На мероприятия сельского поселения «Черно-Озерское» |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14301 S4317 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9174,2 | 0 | 0 | 0 |  | 9174,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджета сельского поселения «Даурское» |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Даурское» | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 |  |  | 0 | 1220,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1220,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет бюджета городского поселения «Забайкальское» |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Забайкальское» | 0409 | 14301 S4317 | 520 | 0 |  |  | 0 | 1704,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1704,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Доля автомобильных дорог местного значения на территории района, не отвечающих нормативным требованиям» |  | % | Х | L не норм. / L x 100 | Х | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |  |  |  | 80 |  |  | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог» |  | Км | Х | Абсолютное значение | Х | Администрация городского поселения «Забайкальское», Администрация сельского поселения «Даурское» |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2,874 | 0 | 14,7 | 0,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие "Реализация проекта "1000" дворов в рамках Плана экономического роста Забайкальского края" Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0409 | 14306L5050 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 953,8 | 13876,9 | 17800,8 | 0 | 0 | 0 |  | 52631,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14306L5050 | 540 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 953,8 | 13876,9 | 17444,8 | 0 | 0 | 0 |  | 52275,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет краевого бюджета |  |  |  |  |  |  | 0409 | 14306L5050 | 540 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,0 | 0 | 0 | 0 |  | 356,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Количество отремонтированных дворов |  | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Х | 1 | Х | Х | Управление территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа | х | х | х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: |  | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам Забайкальского муниципального округа | 0409 | 143И454240 | 600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0409 | 143И454240 | 620 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________