## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2025 года								№ 659

пгт. Забайкальск

Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Забайкальском муниципальном округе

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590, на основании статьи  31 Устава Забайкальского муниципального округа,   постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в городском поселении «Забайкальское».

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике Забайкальского муниципального округа «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте Администрации Забайкальского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления территориального развития  Администрации Забайкальского муниципального округа.

Глава муниципального округа                                                      А.В.Мочалов

| УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Забайкальского муниципального округа от 30 апреля 2025 г. № _659__ Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского муниципального округа , на 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории пгт.Забайкальск, в отношении которых на период 2026-2028 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  |  | Способ формирования фонда капитального ремонта |  | Год |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  |  | Количество подъездов |  |  | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию |  |  | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8148,8 | 6996,7 | 5473,1 | 237 | 27 220 715,10 | 0 | 0 | 0 | 2 7220 715,10 | 0 | X | X | X |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул.Пограничная, д.36А |  | Общий счет РО |  |  | 1994 |  |  | 2021 |  |  | кирпич | 5 |  |  | 2 |  |  | 1835,3 | 1346,7 | 32,5 | 30 | 3 38 9643,90 | 0 | 0 | 0 | 3 389 643,90 | 0 | 2517 | 2517 | дек.26 |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.3 |  | Общий счет РО |  |  | 1977 |  |  | 2025 |  |  | кирпич | 2 |  |  | 2 |  |  | 792,5 | 727,5 | 727,5 | 26 | 1 868 947,50 | 0 | 0 | 0 | 1 868 947,50 | 0 | 2569 | 2569 | дек.26 |
| 3 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.21 |  | Общий счет РО |  |  | 1994 |  |  | 2023 |  |  | кирпич | 5 |  |  | 6 |  |  | 4739 | 4196,2 | 4027,3 | 152 | 19 852 222,20 | 0 | 0 | 0 | 19 852 222,20 | 0 | 4731 | 4731 | дек.26 |
| 4 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.36 |  | Общий счет РО |  |  | 1974 |  |  | X |  |  | кирпич | 2 |  |  | 2 |  |  | 782 | 726,3 | 685,8 | 29 | 2 109 901,50 | 0 | 0 | 0 | 2 109 901,50 | 0 | 02905 | 2905 | дек.26 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 6628,50 | 6152,90 | 5135,90 | 177 | 13 098 969,30 | 0 | 0 | 0 | 13 09 8969,30 | 0 | X | X | X |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул.Нагорная д.7 |  |  | Общий счет РО |  | 1995 |  | 2023 |  |  |  | кирпич |  | 5 |  |  | 5 |  | 4227,6 | 4294,3 | 3422,1 | 135 | 8 043 223,90 | 0 | 0 | 0 | 8 043 223,90 | 0 | 1873 | 1873 | дек.27 |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул.Пограничная, д.24А |  |  | Общий счет РО |  | 1987 |  | 2025 |  |  |  | кирпич |  | 5 |  |  | 5 |  | 1843,9 | 1363,2 | 1218,4 | 31 | 2 089 785,60 | 0 | 0 | 0 | 2 089 785,60 | 0 | 1533 | 1533 | дек.27 |
| 3 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.1 |  |  | Общий счет РО |  | 1987 |  | 2022 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  |  | 1 |  | 557 | 495,4 | 495,4 | 11 | 2 969 959,80 | 0 | 0 | 0 | 2 965 959,80 | 0 | 5987 | 5987 | дек. 27 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 8906,1 |  | 7616,,2 | 6147,6 | 224 | 13 96 7278,40 | 0 | 0 | 0 | 13 967278,40 | 0 | X | X | X |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул.Нагорная д.7 |  |  | Общий счет РО |  | 1995 |  | 2023 |  |  |  | кирпич |  | 5 | 5 |  |  | 4227,6 |  | 4294,3 | 3422,1 | 135 | 12 273 109,40 | 0 | 0 | 0 | 12 273 109,40 | 0 | 2858,00 | 2858 | дек.28 |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул.Железнодорожная, д.4 |  |  | Общий счет РО |  | 1981 |  | х |  |  |  | кирпич |  | 5 | 4 |  |  | 4678,5 |  | 3321,9 | 2725,5 | 89 | 1 694 169,00 | 0 | 0 | 0 | 1 694 169,00 | 0 | 510 | 510 | дек.28 |

| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории пгт.Забайкальск на 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | Всего : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский муниципальный округ: | 8148,8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 27 220 715,10 |  | 27 220 715,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт.Забайкальск | 8148,8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 27 220 715,10 |  | 27 220 715,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский муниципальный округ: | 6628,5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 13 098 969,30 |  | 13 098 969,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт.Забайкальск | 6628,5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 13 098 969,30 |  | 13 098 969,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский муниципальный округ: | 8906,1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 13 967,278,40 |  | 13 967 278,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт.Забайкальск | 8906,1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 13 967,278,40 |  | 13 967 278,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

пгт.Забайкальск на 2026-2028 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лифтов |  |  | Ремонт крыши | Ремонт подвалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжение |  |  | Горячего водоснабжения |  |  | Холодного водоснабжения | Водоотведения |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | Ремонт фундаментов | ПСД | Оценка технического состояния | Строительный контроль | Устройство выходов на кровлю |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. | руб. | ед | руб |  | руб | руб. | руб | руб | руб |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | 27220715,10 | 22798010,60 | 9480118,20 | 7863678,80 |  |  | 4362262,30 |  |  | 1091951,30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 886095,00 | 0 | 0 | 1426708,00 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул.Пограничная, д.36А | 3 389 643,90 | 3389643,90 | 2064491,10 | 0 |  |  | 1059852,90 |  |  | 265299,90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.3 | 1 868 947,50 | 982852,50 | 982852,50 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 886095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.21 | 19 852 222,2 | 18425514,20 | 6432774,60 | 7863678,80 |  |  | 3302409,40 |  |  | 826651,40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1426708,000 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.36 | 2 109 901,50 | 2109901,50 | 0 | 2109901,50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | 13098969,30 | 11434802,50 | 8672947,50 | 1439137,00 |  |  | 462208,200 |  |  | 289809,00 | 570700,80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664166,80 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул. Нагорная,д.7 | 8043223,90 | 6583161,90 | 6583161,90 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460062,00 | 0 |  |  |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Полграничная,д.24а | 2089785,60 | 2089785,60 | 2089785,60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.1 | 2965959,80 | 2761855,00 | 0 | 1439137,00 |  |  | 462208,20 |  |  | 289809,00 | 570700,80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204104,800 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | 13967278,40 | 13967278,40 | 0 | 8047518,20 |  |  | 3379614,10 |  |  | 1500391,40 | 1039754,70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул.Нагорная д.7 | 12273109,40 | 12273109,40 | 0 | 8047518,20 |  |  | 3379614,10 |  |  | 845977,10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | пгт.Забайкальск, ул.Железнодорожная, д.4 | 1694169,0 | 1694169,00 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 654414,30 | 1039754,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |