## Администрация

## Забайкальского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2025 года								№ 330-А

пгт. Забайкальск

О подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 31 Устава Забайкальского муниципального округа постановляю:

1.  В целях создания условий для устойчивого развития на территории Забайкальского муниципального округа, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, приступить к проведению работ по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа (приложение №1).

3. Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа  предложений заинтересованных лиц   (приложение №2)

4. Утвердить порядок деятельности Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа (приложение №3)

5.     Утвердить состав Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа (приложение №4)

3.   Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Забайкальское обозрение» и разместить на официальном сайте  https://zabaikalskadm.ru/ Администрации Забайкальского муниципального округа в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа                                                      А.В.Мочалов

Приложение 1

к постановлению администрации

Забайкальского муниципального округа

От 10 марта 2025 г.  №  330-А

План

мероприятий по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации постановления «О подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа | в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления |
| 2 | Разработка проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа, сбор, учет рассмотрение комиссией предложений заинтересованных лиц. Согласование в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. | в течение 6 месяцев |
| 3 | Принятие решений о проведении публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правила землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа | не позднее 10 дней со дня получения проектов генерального плана и ПЗЗ |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа | не позднее 1 месяца со дня получения проектов генерального плана и ПЗЗ |
| 5 | Утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки Советом Забайкальского муниципального округа | в течение 1 месяца после принятия решения об утверждении проектов генерального плана и ПЗЗ |
| 6 | Опубликование утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа в федеральной государственной системе территориального планирования. | в течение 10 дней после утверждения проектов генерального плана и ПЗЗ |

Приложение 2

к постановлению администрации

Забайкальского муниципального округа

От 10 марта 2025 г.  № 330-А

ПОРЯДОК

направления в комиссию  по  подготовке Правил землепользования и застройки  Забайкальского муниципального округа

предложений заинтересованных лиц

1. Предложения заинтересованных лиц по внесению  предложений по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки  Забайкальского муниципального округа направляются в Комиссию  по подготовке правил землепользования и застройки  Забайкальского муниципального округа (далее- Комиссия) почтовым оправлением по адресу: 674650 Забайкальский край  Забайкальский  район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д.26 каб. 8, либо лично (приемные дни: понедельник, вторник  с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00), либо на электронную почту  администрации Забайкальского муниципального округа  zabaikalsk-40@mail.ru

В обращении должны быть указаны:

-  адрес отправителя;

-  контактные телефоны;

- наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц);

- фамилия, имя, отчество для физических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

3. Предложения, содержащиеся в обращении, должны быть логично изложены, текст должен быть читаемым. Предложения должны быть мотивированы с приложением материалов, необходимых для обоснования данных предложений.

Перечень документов, рекомендуемых для рассмотрения Комиссией

а) для физических лиц: копия паспорта (1 экз.);

для юридических лиц: копии устава, ОГРН, ЕГРЮЛ (1 экз.);

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (копии земельного участка) (за исключением случая обращения с предложением в инициативном порядке);

в) список правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком заявителя, с указанием полного наименования организации, почтового адреса, наименования должности руководителя, Ф.И.О. руководителя.

Приложение 3

к постановлению администрации

Забайкальского муниципального округа

от «_10_» _марта_ 2025 года № _330_А_

Порядок  деятельности комиссии

по подготовке Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа

1. 1. Общие положения

1.1 Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки  Забайкальского муниципального округа (далее Комиссия) является  постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при администрации Забайкальского муниципального округа.

1.2 Комиссия создается в целях рассмотрения поступающих предложений при  разработке,  внесении  изменений  в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки (далее-Проект), подготовки заключений по поступившим предложениям и обеспечения подготовки Проекта.

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Градостроительным Кодексом РФ, другими  нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области градостроительной деятельности, настоящим Порядком.

2. Функции Комиссии

2.1.В компетенцию Комиссии входит осуществление следующих функций:

1) согласование задания по подготовке и внесению изменений в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки  Забайкальского муниципального округа;

2) рассмотрение предложений по вопросу подготовки и внесения изменений в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки  Забайкальского муниципального округа;

3) подготовка заключения по поступившим предложениям о внесении в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки  с рекомендациями, о внесении в соответствии с поступившими предложениями или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и направление заключения Главе Забайкальского муниципального округа; Заключения оформляются протоколом Комиссии;

4) рассмотрение проектных решений, предоставленных исполнителем в соответствии с требованиями договора, муниципального контракта и технического задания;

5) организация выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступлений представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей;

6) рассмотрение вопроса о направлении  проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки   Главе Забайкальского муниципального округа;

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии путем открытого голосования ее членов.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.2. Любой член комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую заинтересованность или находится в родственных отношениях с лицом, заявление или предложение которого рассматривается комиссией.

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. В нерабочие праздничные дни заседания комиссии не проводятся.

3.4. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. Председатель Комиссии назначает и ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту.

3.5. Председатель Комиссии имеет заместителя. Заседания Комиссии в случае отсутствия председателя проводятся заместителем председателя. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя присутствующие на заседании члены Комиссии избирают из своего состава председательствующего простым большинством голосов.

3.6. Ведение протоколов заседаний Комиссии и иной организационно-технической работы осуществляет секретарь Комиссии, в случае его отсутствия - секретарь, назначаемый председателем Комиссии.

3.7. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

1) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей организаций и граждан, в том числе по инициативе которых рассматриваются предложения при подготовке Проектов, а также предложения о внесении изменений в Проекты,

2) привлекать к работе независимых специалистов, экспертов;

3) запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемым вопросам;

Приложение 4

к постановлению администрации

Забайкальского муниципального округа

от «_10___» _марта_ 2025 года № _330-А_

СОСТАВ

комиссии по подготовке и внесению изменений в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забайкальского муниципального округа

Председатель Комиссии:

Мочалов Александр Владимирович – Глава Забайкальского муниципального округа.

Заместитель председателя Комиссии:

Красновский Андрей Валерьевич – Первый заместитель Главы Забайкальского муниципального округа.

Секретарь Комиссии:

Манукян Ани Кареновна – ведущий специалист Муниципального учреждения  «Отдел материально-технического обеспечения Администрации Забайкальского муниципального округа».

Члены Комиссии:

Козлова Ирина Витальевна – Председатель Совета Забайкальского муниципального округа.

Кузьмина Екатерина Викторовна – начальник Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Левакшина Галина Александровна – начальник Управления территориального развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Селезнёва Елена Ивановна – заместитель начальника Управления экономического развития – начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Забайкальского муниципального округа.

Уланова Светлана Викторовна – начальник отдела имущественных отношений Управления экономического развития Администрации Забайкальского муниципального округа.

Зарипова Любовь Андреевна – начальник отдела по правовым вопросам Управления по правовым и кадровым вопросам Администрации Забайкальского муниципального округа.